信阳市气象防灾减灾科普教育基地建设项目(气象公园室内部分)一般债券资金 管理使用信息公示

根据《河南省财政厅关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管【2025】8号）文件要求，现将信阳市气象防灾减灾科普教育基地2023至2024年政府一般债券管理使用情况公示如下：

一、项目安排及资金规模

信阳市气象防灾减灾科普教育基地建设项目（气象公园室内部分)位于河南省信阳市羊山新区新二十八大街和龙飞山路交叉口东南角，位于信阳新一代天气雷达信息处理中心一楼和三楼。本项目共九大展区，展陈面积2113㎡。分别为印象·山水茶城、探秘·气象万千、破译·天气现象、解码·气象观测、走进·大美信阳、体验·防灾减灾、赋能·绿色发展、互动·预报预警、气象·风云际会(报告厅)。项目总投资核定为2158.09万元，建设资金来源于政府一般债券，逐年列入市财政预算。

二、政府一般债券资金的管理和使用

1、资金到位情况

截至2025年5月底，我单位共收到市级财政安排一般债券资金1500万元。其中，2023年一般债券资金1500万元，债券利率2.3%，三年期。

2、资金使用情况

2023至2025年期间，建设项目共使用资金1500万元，无余额。已使用资金中，2023年支出10191048.06元，主要用于防灾减灾科普教育基地建设项目（气象公园室内部分)首笔和第二笔工程款及消防改造系统、新风系统、空调系统基础设备配套费等支出；2024年支出4808951.94元，主要用于防灾减灾科普教育基地建设项目（气象公园室内部分)第三笔、第四笔和第五笔工程款及展台、软件及影片基础设备配套费等支出。

三、政府一般债券资金对应项目建设进度

截至目前，已完成包括装饰安装工程、图文展陈、定制造型、多媒体展项工程、中央控制系统、暖通工程、消防工程等全部工程建设内容。项目展区已对外开放参观。

四、项目收益及实现情况

本项目是为贯彻落实《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》(国发〔2022〕11号)和《河南省气象防灾减灾能力提升方案》精神，广泛开展防灾减灾救灾宣传教育，提升全社会气象防灾减灾避险意识和安全意识。展馆建成将运用先进的虚拟VR、全息呈像、CG 数字技术等现代化展陈手段,实现气象科普教育“感知、智慧、融合、互联”。建设项目符合中央预算内投资重点投资方向和相关要求。

信阳市气象局

2025年6月9日